[image: image132.png]



Versione n. 3
[image: image1.png]» g

coesionE maun 4

s Vakeeshoste

s Cofinanziato 7y
dallUnione europea Vil dhota




CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO/CONTROLLO PER LE PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI [image: image123.png]


LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

Indice checklist
Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA SEMPLIFICATA E NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (art.36)
Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)

[image: image124.png]


Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 63)
Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

Checklist - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA (art. 157) 

Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

[image: image125.png]


Legenda note
	
[image: image2.png]



	ALERT – elemento di valutazione considerato critico all’interno dei documenti di orientamento e nelle linee guida predisposte dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari

	
[image: image3.png]



	WARNING - Attenzione! - elemento di valutazione al quale risultano associati errori già accertati nel corso di audit svolti dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari


	Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027

	Informazioni sul Progetto

	Obiettivo di policy
	

	Priorità di investimento
	

	Obiettivo specifico
	

	Azione 
	

	Avviso (se presente)
	

	Titolo Progetto
	

	Descrizione procedura
	

	Codice locale Progetto
	

	N. Codice Unico di Progetto (CUP)
	

	CIG
	

	Motivazione assenza CIG
	

	Tipologia di procedura
	(es. procedura aperta, affidamento diretto, convenzione)

	Beneficiario
	

	Codice fiscale/Partita IVA dell’aggiudicatario
	

	Responsabile del controllo
	

	Data controllo
	

	Estremi dell’affidamento
	

	Data pubblicazione
	

	Data aggiudicazione
	

	Importo procedura
	

	Importo aggiudicato
	


Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta
	
Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA SEMPLIFICATA E NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (art. 36)

	
	DESCRIZIONE
	NORMA DI RIFERIMENTO
	SI
	NO
	NP
	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
	NOTE

	
	A – PRESUPPOSTI 
	
	
	
	
	
	

	A.1
	Il RUP è stato nominato con atto formale?
(Indicare l’atto di nomina)
	Art 31 c1
	
	
	
	
	

	A.2
	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta?
	Art 31 c 2
	
	
	
	
	

	A.3
	Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?
	Art 31 c 11
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?
	
	
	
	
	
	

	
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?
	
	
	
	
	
	

	A.4
	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento o la determina di aggiudicazione? Tali atti sono adeguatamente motivati?
	Art 32
	
	
	
	
	

	
	Per i servizi e le forniture:
è stata verificata preventivamente l’esistenza di convenzioni Consip?
	
	
	
	
	
	

	
	è stato preventivamente escusso il mercato elettronico MEPA/MEVA?
	
	
	
	
	
	

	A.5
	Gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici?
	
	
	
	
	
	

	A.6
	Gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico?
	
	
	
	
	
	

	A.7
	Gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato? (Specificare quale, es. consultazione cataloghi elettronici MEPA/MEVA)
	
	
	
	
	
	

	A.8
	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione?
	Art 36 c1
	
	
	
	
	
[image: image4.png]




	A.9
	È stato verificato il rispetto delle soglie di valore del contratto pubblico?
	art. 36 c. 2, art. 157 c. 2
	
	
	
	
	
[image: image5.png]




	A.10
	È stato verificato il rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del Codice?
	Art 35 c 6
	
	
	
	
	
[image: image6.png]




	A.11
	È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte dalla stazione appaltante della sussistenza di interesse transfrontaliero certo?
	Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02
	
	
	
	
	

	A.12
	È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione?
	art. 11 della L. 3/2003,
	
	
	
	
	

	A.13
	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?
	Art 29


	
	
	
	
	

	
	B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
	
	
	
	
	
	

	B.1
	Nel caso di lavori l’importo è inferiore a 150.000 euro?
	art. 36 c. 2 lett. A
DL 77/2021, art. 51
	
	
	
	
	
[image: image7.png]




	B.2
	Nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 139.000 euro?
	art. 36 c. 2 lett. A
DL 77/2021, art. 51
	
	
	
	
	
[image: image8.png]




	B.3
	È presente l’eventuale richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico?
	
	
	
	
	
	

	B.4
	È presente la valutazione di congruità economica?
	
	
	
	
	
	

	B.5
	Sono stati verificati i requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti speciali?
	Art 80,81,82 e 83
	
	
	
	
	

	B.6
	Sono presenti la lettera di ordinazione e l’accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)?
	Art. 32 c. 14
	
	
	
	
	

	B.7
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge 136/2010
	
	
	
	
	

	
	C - TIPOLOGIA – PROCEDURA SEMPLIFICATA
	
	
	
	
	
	

	C.1
	Per i lavori, è’ stato rispettato il limite di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro?
	art. 36 c. 2 lett. b


	
	
	NA
	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell’affidamento diretto a € 150.000
	

	C.2
	È stato rispettato il numero minimo di tre preventivi di spesa da acquisire?
	art. 36 c. 2 lett. b


	
	
	NA
	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell’affidamento diretto a € 150.000
	

	C.3
	È presente la valutazione di congruità economica?
	
	
	
	NA
	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell’affidamento diretto a € 150.000
	

	C.4
	Sono stati verificati i requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti speciali?
	
	
	
	NA
	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell’affidamento diretto a € 150.000
	

	C.5
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	
	
	
	NA
	Il DL 77/2021 ha innalzato la soglia dell’affidamento diretto a € 150.000
	

	
	D - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA
	
	
	
	
	
	

	D.1
	È stato rispettato il limite di importo e il numero minimo di operatori da invitare?
· lavori: importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 euro e minimo 5 operatori invitati?
· lavori importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie dell’articolo 35 e minimo 10 operatori invitati?

· forniture e servizi: importo pari o superiore a 139.000 e inferiore alle soglie dell’articolo 35 e minimo 5 operatori invitati?
	art. 36 c. 2 lett. b

art. 36 c. 2 lett. c

art. 36 c. 2 lett. c-bis

art. 63 c. 6
art. 157 c. 2
DL 77/2021, art. 51
	
	
	
	
	
[image: image9.png]




	D.2
	È presente la lettera d’invito?
	
	
	
	
	
	

	D.3
	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?
	Art. 79
	
	
	
	
	

	D.4
	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice?
	
	
	
	
	
	

	D.5
	Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
	
	
	
	
	
	

	D.5.1
	Può essere utilizzato tale criterio e c’è adeguata motivazione?
	art. 95 c. 4 e 5
	
	
	
	
	
[image: image10.png]




	D.5.2
	L’esame dell’offerta è stato effettuato dal Seggio di gara (RUP e almeno 2 testimoni)?
	
	
	
	
	
	

	D.5.3
	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale?

(riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	D.5.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori alla base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	D.5.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio?
	art. 97


	
	
	
	
	

	D.5.6
	Sono state escluse automaticamente le offerte anomale, solo se previsto nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte? 
	art. 97, c. 8
	
	
	
	
	
[image: image11.png]




	D.5.7
	È presente la proposta di aggiudicazione nel verbale?
	art. 32
	
	
	
	
	

	D.5.8
	Sono state comunicate le eventuali esclusioni?
	art. 76
	
	
	
	
	

	D.5.9
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici (nelle more AVCPass o controlli autonomi) o controlli svolti da MEPA/MEVA
	art. 36, c. 6-bis
art. 80, 81,

art. 216 c. 13

	
	
	
	
	
[image: image12.png]




	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b, c
art. 36 c. 6-ter
	
	
	
	
	
[image: image13.png]




	
	È stata verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10


	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84

	
	
	
	
	

	D.5.10
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?
	art. 32
	
	
	
	
	

	D.5.11
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	D.5.12
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	art. 36
	
	
	
	
	
[image: image14.png]




	D.5.13
	È presente il contratto?
	art. 36
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14
	
	
	
	
	

	D.5.14
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge

L.136/2010
	
	
	
	
	

	D.6
	selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
	
	
	
	
	
	
[image: image15.png]




	D.6.1
	È presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice?
	artt. 77 e 78
	
	
	
	
	
[image: image16.png]




	
	È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)?
	artt. 77 e 78
	
	
	
	
	
[image: image17.png]




	D.6.2
	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	D.6.3
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
	art. 95
	
	
	
	
	

	D.6.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	D.6.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image18.png]




	D.6.6
	È presente la proposta di aggiudicazione nel verbale?
	art. 32
	
	
	
	
	

	D.6.7
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	D.6.8
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici (nelle more AVCPass o controlli autonomi) o controlli svolti da MEPA/MEVA 
	art. 36, c. 6-bis
art. 80 e 81 

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b, c
art. 36 c. 6-ter
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84
	
	
	
	
	

	D.6.9
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? 
	art. 32
	
	
	
	
	

	D.6.10
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	D.6.11
	È stato pubblicato l’esito della gara?
	art. 36
	
	
	
	
	
[image: image19.png]




	D.6.12
	È presente il contratto?
	art. 36
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula del contratto?
	Art. 76
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14
	
	
	
	
	

	D.6.13
	È stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità? 
	art. 3 legge

L.136/2010
	
	
	
	
	


Numero rendiconto: _________________ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)
Data: _______________________
Firma: _______________________________                                                                                                                                                          
	Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

	
	DESCRIZIONE
	NORMA DI RIFERIMENTO
	SI
	NO
	NP
	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
	NOTE

	
	A – PRESUPPOSTI 
	
	
	
	
	
	

	A.1
	Il RUP è stato nominato con atto formale?

(Indicare l’atto di nomina)
	Art 31 c1
	
	
	
	
	

	A.2
	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta?
	Art 31 c 2
	
	
	
	
	

	A.3
	Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?
	Art 31 c 11
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?
	
	
	
	
	
	

	
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?
	
	
	
	
	
	

	A.4
	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?
	Art 29
	
	
	
	
	

	A.5
	È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?
	art. 11 della L. 3/2003,
	
	
	
	
	

	A.6
	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento?
	Art 32
	
	
	
	
	

	A.7
	La determina è correttamente motivata?
	
	
	
	
	
	

	A.8
	In particolare all’interno della motivazione compare uno dei seguenti elementi?
	art. 59 c 2
	
	
	
	
	
[image: image20.png]




	
	le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili?
	art. 59 c 2 lett. a) n. 1
	
	
	
	
	
[image: image21.png]




	
	implicano progettazione o soluzioni innovative?
	art. 59 c 2 lett. a) n. 2
	
	
	
	
	
[image: image22.png]




	
	l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi?
	art. 59 c 2 lett. a) n. 3
	
	
	
	
	
[image: image23.png]




	
	le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII?
	art. 59 c 2 lett. a) n. 4
	
	
	
	
	
[image: image24.png]




	
	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili?
	art. 59 c 2 lett. b)
	
	
	
	
	
[image: image25.png]




	B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

	B.1
	È stato pubblicato l’avviso di pre-informazione?
	art. 70
	
	
	
	
	

	B.2
	È stata verificata la correttezza dei contenuti dell’avviso?
	art. 70
	
	
	
	
	

	C – BANDO

	C.1
	I contenuti del bando sono conformi alla legge? 
	allegato XIV, Parte I lettera C
	
	
	
	
	
[image: image26.png]




	C.2
	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando?
	art. 62
	
	
	
	
	
[image: image27.png]




	C.3
	Il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive?
	art. 62 c. 11
	
	
	
	
	

	C.4
	Il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare?
	art. 91
	
	
	
	
	

	C.5
	È stato rispettato il numero minimo candidati (tre)?
	art. 91
	
	
	
	
	

	C.6
	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell’importo di aggiudicazione
	art. 72
	
	
	
	
	
[image: image28.png]




	C.7
	Il bando non è stato pubblicato? (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)
	art. 59 c. 2 lett. b)
	
	
	
	
	
[image: image29.png]




	C.8
	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?
	
	
	
	
	
	

	D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

	D.1
	Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando?
	
	
	
	
	
	

	E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

	E.1
	È presente la lettera d’invito?
	art. 62
	
	
	
	
	

	E1.1
	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?
	art. 75 e allegato XV
	
	
	
	
	
[image: image30.png]




	E1.2
	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?
	art. 62 e 36 c. 9
	
	
	
	
	

	E1.3
	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
	art. 62
	
	
	
	
	

	F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

	F.1
	selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
	
	
	
	
	
	

	F.1.1
	Può essere utilizzato tale criterio e c’è la motivazione?
	Art 95 c.4 e c.5
	
	
	
	
	
[image: image31.png]




	F.1.2
	L’esame dell’offerta è stato effettuato dal Seggio di gara (RUP e almeno 2 testimoni)?
	
	
	
	
	
	

	F.1.3
	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione
	Art 32
	
	
	
	
	

	F.1.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	F.1.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image32.png]




	F.1.6
	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)
	art. 97 c. 8
	
	
	
	
	
[image: image33.png]




	F.1.7
	È presente la proposta di aggiudicazione
	art. 32
	
	
	
	
	

	F.1.8
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	F.1.9
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?
	art. 80
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b, c
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84
	
	
	
	
	

	F.1.10
	È presente l’atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione)
	art. 32
	
	
	
	
	

	F.1.11
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	F.1.12
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	art. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image34.png]




	F.1.13
	È presente il contratto?
	Art 32
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c.14
	
	
	
	
	

	F.1.14
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge

136/2010
	
	
	
	
	

	F.2
	Selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
	□

□
	
	
	
	
	

	F.2.1
	È presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice?
	artt. 77 e 78


	
	
	
	
	
[image: image35.png]




	
	Sono corretti i criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)?
	artt. 77 e 78


	
	
	
	
	

	F.2.2
	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	F.2.3
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
	art. 95
	
	
	
	
	

	F.2.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	F.2.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image36.png]




	F.2.6
	È presente la proposta di aggiudicazione?
	artt. 32
	
	
	
	
	

	F.2.7
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	F.2.8
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?
	art. 80
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b, c
	
	
	
	
	

	
	È stata verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84
	
	
	
	
	

	F.2.9
	È presente l’atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione)
	art. 32
	
	
	
	
	

	F.2.10
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	F.2.11
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	art. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image37.png]




	F.2.12
	È presente il contratto?
	Art 32
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14
	
	
	
	
	

	F.2.13
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge

136/2010
	
	
	
	
	


Numero rendiconto: _____________________ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)
Data: _______________________

Firma: ___________________________

	Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

	
	DESCRIZIONE
	NORMA DI RIFERIMENTO
	SI
	NO
	NP
	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
	NOTE

	
	A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)
	
	
	
	
	
	

	A.1
	Il RUP è stato nominato con atto formale?

(Indicare l’atto di nomina)
	Art 31 c1
	
	
	
	
	

	A.2
	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta?
	Art 31 c 2
	
	
	
	
	

	A.3
	Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?


	Art 31 c 11
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?


	
	
	
	
	
	

	
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?


	
	
	
	
	
	

	A.4
	È stata verificata la presenza della determina di indizione? È correttamente motivata? 
	Art 32
	
	
	
	
	

	A.5
	È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte dalla stazione appaltante della sussistenza di interesse transfrontaliero certo?
	Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02
	
	
	
	
	

	A.6
	È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione?
	
	
	
	
	
	

	A.7
	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?
	Art 29
	
	
	
	
	

	A.8
	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione?
	Art 36 c1
	
	
	
	
	
[image: image38.png]




	A.9
	Sono stati rispettati i seguenti requisiti indicati dalla normativa per l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara? 
	
	
	
	
	
	

	A.9.1
	Per lavori, servizi e forniture
	
	
	
	
	
	

	
	qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta
	art. 63 c. 2 lett. a)
	
	
	
	
	[image: image126.png]




	
	quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica
	art. 63 c. 2 lett. b n.1
	
	
	
	
	[image: image127.png]




	
	quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)
	art. 63 c. 2 lett. b n.2
	
	
	
	
	[image: image128.jpg]




	
	quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)
	art. 63 c. 2 lett. b n.3
	
	
	
	
	[image: image129.jpg]




	
	nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici
	art. 63 c. 2 lett. c
	
	
	
	
	[image: image39]

	A. 9.2
	Per forniture
	
	
	
	
	
	

	
	qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo
	art. 63 c. 3 lett. a)
	
	
	
	
	[image: image40]

	
	nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo) parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il

cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni
	art. 63 c. 3 lett. b
	
	
	
	
	[image: image41]

	
	per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime
	art. 63 c. 3 lett. c)
	
	
	
	
	[image: image42]

	
	per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

	art. 63 c. 3 lett. d)
	
	
	
	
	[image: image43]

	A. 9.3
	Per servizi
	
	
	
	
	
	

	
	l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
	art. 63 c. 4
	
	
	
	
	[image: image44]

	A. 9.4
	Per lavori e servizi
	
	
	
	
	
	

	
	nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale
	art. 63 c. 5
	
	
	
	
	[image: image45]

	
	B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
	
	
	
	
	
	

	B.1
	È presente la lettera d’ invito?
	
	
	
	
	
	

	B.2
	È stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare?
	
	
	
	
	
	[image: image46]

	
	Almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione
	art. 63 c. 6
	
	
	
	
	[image: image47]

	
	Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro: almeno 10 operatori da invitare?
	art. 36 c. 2 lett. c 
	
	
	
	
	[image: image48]

	
	Per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro: almeno 15 operatori da invitare?
	art. 36 c. 2 lett. c-bis
	
	
	
	
	

	B.3
	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?
	art. 75
	
	
	
	
	
[image: image49.png]




	B.4
	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?
	
	
	
	
	
	

	B.5
	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?
	art. 63 e 36 c. 9
	
	
	
	
	
[image: image50.png]




	B.6
	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
	
	
	
	
	
	

	
	C - SELEZIONE DELLE OFFERTE


	
	
	
	
	
	

	C.1
	selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
	
	
	
	
	
	

	C.1.1
	può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione?
	art. 95 c. 4 e 5
	
	
	
	
	
[image: image51.png]




	C.1.2
	L’esame dell’offerta è stato effettuato dal Seggio di gara (RUP e almeno 2 testimoni)?
	
	
	
	
	
	

	C.1.3
	E’ stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	C.1.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	[image: image130.jpg]]

]

]

I





	C.1.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image52.png]




	C.1.6
	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)
	art. 97 c. 8
	
	
	
	
	
[image: image53.png]




	C.1.7
	È presente la proposta di aggiudicazione?
	art. 32
	
	
	
	
	

	C.1.8
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	C.1.9
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 80, 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b, c
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84
	
	
	
	
	

	C.1.10
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?
	art. 32
	
	
	
	
	

	C.1.11
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	C.1.12
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	artt. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image54.png]




	C.1.13
	È presente il contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	
[image: image55.png]




	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c. 14
	
	
	
	
	

	C.1.14
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge136/2010
	
	
	
	
	

	C.2
	selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
	
	
	
	
	
	

	C.2.1
	È presente l’atto di nomina commissione giudicatrice?
	artt. 77 e 78 
	
	
	
	
	
[image: image56.png]




	
	Sono corretti i criteri di nomina?
	artt. 77 e 78 
	
	
	
	
	
[image: image57.png]




	C.2.2
	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	C.2.3
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
	art. 95
	
	
	
	
	

	C.2.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	C.2.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image58.png]




	C.2.6
	È presente la proposta di aggiudicazione?
	art. 32
	
	
	
	
	

	C.2.7
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	C.2.8
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?
	art. 80
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b, c
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84
	
	
	
	
	

	C.2.9
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?
	art. 32
	
	
	
	
	

	C.2.10
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	C.2.11
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	artt. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image59.png]




	C.2.12
	È presente il contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14
	
	
	
	
	

	C.2.13
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge136/2010
	
	
	
	
	


Numero rendiconto: __________________________ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)
Data: _________________________
Firma: ________________________________
	Checklist - PROCEDURA RISTRETTA

	
	DESCRIZIONE
	NORMA DI RIFERIMENTO
	SI
	NO
	NP
	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
	NOTE

	
	A – PRESUPPOSTI 
	
	
	
	
	
	

	A.1
	Il RUP è stato nominato con atto formale?

(Indicare l’atto di nomina) 
	Art 31 c1
	
	
	
	
	

	A.2
	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta?
	Art 31 c 2
	
	
	
	
	

	A.3
	Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?
	Art 31 c 11
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?
	
	
	
	
	
	

	
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?
	
	
	
	
	
	

	A.4
	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? È correttamente motivata?
	Art 32 c 2
	
	
	
	
	

	A.5
	È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?
	
	
	
	
	
	

	A.6
	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?
	Art 29
	
	
	
	
	

	A.7
	Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivate? 
	Art 61 c 6
	
	
	
	
	
[image: image60.png]




	
	B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)
	
	
	
	
	
	

	B.1
	È stato pubblicato un avviso di preinformazione
	art. 70
	
	
	
	
	

	B.2
	È stata verificata la correttezza dei contenuti dell'avviso?
	allegato XIV, Parte I, lettera B
	
	
	
	
	[image: image61]

	
	C- BANDO
	
	
	
	
	
	

	C.1
	I contenuti del bando sono conformi alla legge? 
	allegato XIV, Parte I, lettera C
	
	
	
	
	[image: image62]

	C.2
	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando?
	art. 61
	
	
	
	
	

	C.3
	Il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare?
	art. 91
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il numero minimo di candidati (cinque)?
	art. 91
	
	
	
	
	

	C.4
	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell’importo di aggiudicazione
	artt. 72 e 73
	
	
	
	
	
[image: image63.png]




	C.5
	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?
	
	
	
	
	
	

	
	D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
	
	
	
	
	
	

	D.1
	Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando?
	
	
	
	
	
	

	D.2
	Sono state comunicate le eventuali esclusioni?
	art. 76
	
	
	
	
	

	D.3
	È stato verificato il rispetto dei termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
	
	
	
	
	
	

	E.1
	È presente la lettera di invito?
	
	
	
	
	
	

	E.1.1
	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?
	art. 75 e allegato XV
	
	
	
	
	

	E.1.2
	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?
	art. 61
	
	
	
	
	

	E.1.3
	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
	
	
	
	
	
	

	
	F - SELEZIONE DELLE OFFERTE
	
	
	
	
	
	

	F.1
	selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
	
	
	
	
	
	[image: image64]

	F.1.1
	Può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione?
	art. 95 c. 4 e 5
	
	
	
	
	
[image: image65.png]




	F.1.2
	L’esame dell’offerta è stato effettuato dal Seggio di gara? (RUP e almeno 2 testimoni) 


	
	
	
	
	
	

	F.1.3
	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	F.1.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	F.1.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image66.png]




	F.1.6
	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)
	art. 97 c. 8
	
	
	
	
	
[image: image67.png]




	F.1.7
	È presente la proposta di aggiudicazione?
	artt. 32
	
	
	
	
	

	F.1.8
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	F.1.9
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?
	art. 80
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b, c
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84
	
	
	
	
	

	F.1.10
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?
	art. 32
	
	
	
	
	

	F.1.11
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	F.1.12
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	artt. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image68.png]




	F.1.13
	È presente il contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14
	
	
	
	
	

	F.1.14
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge136/2010
	
	
	
	
	

	F.2
	selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
	
	
	
	
	
	[image: image69]

	F.2.1
	È presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice?
	artt. 77 e 78 
	
	
	
	
	
[image: image70.png]




	
	Sono corretti i criteri di nomina?
	artt. 77 e 78 
	
	
	
	
	
[image: image71.png]




	F.2.2
	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	F.2.3
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
	art. 95
	
	
	
	
	

	F.2.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	F.2.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image72.png]




	F.2.6
	È presente la proposta di aggiudicazione?
	art. 32
	
	
	
	
	

	F.2.7
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	F.2.8
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?
	art. 80
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b, c
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84
	
	
	
	
	

	F.2.9
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?
	art. 32
	
	
	
	
	

	F.2.10
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	F.2.11
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	artt. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image73.png]




	F.2.12
	È presente il contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14
	
	
	
	
	

	F.2.13
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge136/2010
	
	
	
	
	


Numero rendiconto: ___________________________ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)
Data: ____________________

Firma: _______________________

	Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

	
	DESCRIZIONE
	NORMA DI RIFERIMENTO
	SI
	NO
	NP
	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
	NOTE

	
	A – PRESUPPOSTI 
	
	
	
	
	
	

	A.1
	Il RUP è stato nominato con atto formale?

(Indicare l’atto di nomina)

	Art 31 c1
	
	
	
	
	

	A.2
	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta?
	Art 31 c 2
	
	
	
	
	

	A.3
	Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?
	Art 31 c 11
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?
	
	
	
	
	
	

	
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?
	
	
	
	
	
	

	A.4
	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? È adeguatamente motivata?
	Art 32
	
	
	
	
	

	A.5
	È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?
	
	
	
	
	
	

	A.6
	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?
	Art 29
	
	
	
	
	

	A.7
	Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivati?
	Art 60 comma3
	
	
	
	
	
[image: image74.png]




	
	B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)
	
	
	
	
	
	

	B.1
	È stato pubblicato un avviso di pre-informazione?
	art. 70
	
	
	
	
	

	B.2
	Sono corretti i contenuti dell'avviso?
	allegato XIV, Parte I, lettera B
	
	
	
	
	

	
	C- BANDO
	
	
	
	
	
	

	C.1
	I contenuti del bando sono conformi alla legge?
	allegato XIV, Parte I lettera C
	
	
	
	
	
[image: image75.png]




	C.2
	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando?
	art. 60
	
	
	
	
	
[image: image76.png]




	C.3
	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell’importo di aggiudicazione
	artt. 72 e 73
	
	
	
	
	
[image: image77.png]




	C.4
	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?
	
	
	
	
	
	

	
	D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE
	
	
	
	
	
	

	D.1
	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando?
	
	
	
	
	
	

	D.2
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	E - SELEZIONE DELLE OFFERTE
	
	
	
	
	
	

	E.1
	selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
	
	
	
	
	
	[image: image78]

	E.1.1
	Può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione?
	art. 95 c. 4 e 5
	
	
	
	
	
[image: image79.png]




	E.1.2
	L’esame dell’offerta è stato effettuato dal Seggio di gara? (RUP e almeno 2 testimoni)
	
	
	
	
	
	

	E.1.3
	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	E.1.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	E.1.5
	È stato verificato lo svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)?
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image80.png]




	E.1.6
	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: è rispettata la norma che consente la possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)?
	art. 97 c. 8
	
	
	
	
	
[image: image81.png]




	E.1.7
	È presente la proposta di aggiudicazione?
	art. 32
	
	
	
	
	

	E.1.8
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	E.1.9
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?
	art. 80
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b, c
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84
	
	
	
	
	

	E.1.10
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?
	art. 32
	
	
	
	
	

	E.1.11
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	E.1.12
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	artt. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image82.png]




	E.1.13
	È presente il contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto 
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14
	
	
	
	
	

	E.1.14
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge136/2010
	
	
	
	
	

	E.2
	selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
	
	
	
	
	
	[image: image83]

	E.2.1
	È presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice?
	artt. 77 e 78 
	
	
	
	
	
[image: image84.png]




	
	Sono corretti i criteri di nomina?
	artt. 77 e 78 
	
	
	
	
	
[image: image85.png]




	E.2.2
	E’ stata verificata la presenza e completezza del verbale?(riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	E.2.3
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
	art. 95
	
	
	
	
	

	E.2.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	E.2.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image86.png]




	E.2.6
	È presente la proposta di aggiudicazione?
	art. 32
	
	
	
	
	

	E.2.7
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	E.2.8
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?
	art. 80
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a, b ,c
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	Art. 83 c. 10
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	Art. 84
	
	
	
	
	

	E.2.9
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?
	art. 32
	
	
	
	
	

	E.2.10
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	E.2.11
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	artt. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image87.png]




	E.2.12
	È presente il contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14
	
	
	
	
	

	E.2.13
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge136/2010
	
	
	
	
	


Numero rendiconto: _________________________ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)
Data: ___________________

Firma: ___________________________

	Checklist -SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

	
	DESCRIZIONE
	NORMA DI RIFERIMENTO
	SI
	NO
	NP
	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
	NOTE

	
	A – PRESUPPOSTI 
	
	
	
	
	
	
[image: image88.png]




	A.1
	Il RUP è stato nominato con atto formale?

(Indicare l’atto di nomina)
	Art 31 c1
	
	
	
	
	

	A.2
	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta?
	Art 31 c 2
	
	
	
	
	

	A.3
	Il RUP è un tecnico oppure, ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare?
	Art 31 c 6
	
	
	
	
	

	A.4
	Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice?
	Art 31 c 11
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale?
	
	
	
	
	
	

	
	È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali?
	
	
	
	
	
	

	A.5
	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento ed è adeguatamente motivata?
	Art 32
	
	
	
	
	

	A.6
	È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte dalla stazione appaltante della sussistenza di interesse transfrontaliero certo?
	Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02
	
	
	
	
	

	A.7
	È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile?
	
	
	
	
	
	

	A.8
	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 29 del codice per tutti gli atti della procedura?
	Art 29
	
	
	
	
	

	A.9
	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione?
	Art 36 c1
	
	
	
	
	
[image: image89.png]




	A.10
	Il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma?
	art. 46 c. 1
	
	
	
	
	

	A.11
	Sono state rispettate le condizioni di incompatibilità?
	art. 24 c. 7
	
	
	
	
	

	
	B - PROCEDURA
	
	
	
	
	
	

	B.1
	È stato verificato il rispetto degli importi indicati dalla normativa?

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)
	art. 157 c. 2
	
	
	
	
	
[image: image90.png]




	B.2
	procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)
	art. 157 c. 2
	
	
	
	
	
[image: image91.png]




	B.3
	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)
	art. 31 c. 8
	
	
	
	
	
[image: image92.png]




	
	C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
	
	
	
	
	
	

	C.1
	È presente la lettera di invito?
	
	
	
	
	
	

	C.2
	Nel caso di procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro il numero minimo di soggetti da invitare è di almeno 5 operatori economici? (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione
	art. 157 c. 2
	
	
	
	
	[image: image93]

	C.3
	È stato fatto un affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro? (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)
	art. 31 c. 8
	
	
	
	
	[image: image94]

	C.4
	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa?
	art. 75
	
	
	
	
	
[image: image95.png]




	C.5
	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa?
	art. 63 e 36 c. 9
	
	
	
	
	
[image: image96.png]




	C.6
	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?
	
	
	
	
	
	

	
	D - SELEZIONE DELLE OFFERTE
	
	
	
	
	
	

	D.1
	Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso
	
	
	
	
	
	

	D.1.1
	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione?
	art. 95 c 3 a contrario
	
	
	
	
	
[image: image97.png]




	D.1.2
	L’esame dell’offerta è stato effettuato dal Seggio di gara? (RUP e almeno 2 testimoni)
	
	
	
	
	
	

	D.1.3
	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	D.1.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	[image: image98]

	D.1.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image99.png]




	D.1.6
	Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)
	art. 97 c. 8
	
	
	
	
	
[image: image100.png]




	D.1.7
	È presente la proposta di aggiudicazione?
	art. 32
	
	
	
	
	

	D.1.8
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	D.1.9
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?
	art. 80


	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	art. 83 c. 1 lett. b
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	art. 83 c. 1 lett. c
	
	
	
	
	

	D.1.10
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?
	art. 32
	
	
	
	
	

	D.1.11
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	D.1.12
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	artt. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image101.png]




	D.1.13
	È presente il contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14

	
	
	
	
	

	D.1.14
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge136/2010
	
	
	
	
	

	D.2
	selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)
	
	
	
	
	
	

	D.2.1
	È presente l’atto di nomina commissione giudicatrice?
	artt. 77 e 78 
	
	
	
	
	
[image: image102.png]




	
	Sono corretti i criteri di nomina?
	artt. 77 e 78 
	
	
	
	
	
[image: image103.png]




	D.2.2
	È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
	
	
	
	
	
	

	D.2.3
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
	art. 95
	
	
	
	
	

	D.2.4
	È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)
	art. 95
	
	
	
	
	

	D.2.5
	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)
	art. 97
	
	
	
	
	
[image: image104.png]




	D.2.6
	È presente la proposta di aggiudicazione?
	art. 32
	
	
	
	
	

	D.2.7
	Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste?
	art. 76
	
	
	
	
	

	D.2.8
	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass
	art. 36, c. 5 e 6,

art. 81 e 82

art. 216 c. 13
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti generali degli offerenti?
	art. 80
	
	
	
	
	

	
	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 1 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?
	art. 83 c. 1 lett. a
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato e riscontrato il rating d'impresa ove dichiarato?
	art. 83 c. 1 lett. b
	
	
	
	
	

	
	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste?
	art. 83 c. 1 lett. c
	
	
	
	
	

	D.2.9
	È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)?
	art. 32
	
	
	
	
	

	D.2.10
	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio??
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	D.2.11
	È stato pubblicato l'esito della gara?
	artt. 72 e 98
	
	
	
	
	
[image: image105.png]




	D.2.12
	È presente il contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto?
	art. 32 c. 9
	
	
	
	
	

	
	È stata comunicata la data di stipula contratto?
	art. 76
	
	
	
	
	

	
	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto?
	
	
	
	
	
	

	
	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa?
	Art 32 c 14
	
	
	
	
	

	D.2.13
	È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)?
	art. 3 legge136/2010
	
	
	
	
	

	Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

	
	DESCRIZIONE
	NORMA DI RIFERIMENTO
	SI
	NO
	NP
	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
	NOTE

	
	A – PRESUPPOSTI ((la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)
	
	
	
	
	
	

	A.1
	Appalto lavori
	
	
	
	
	
	

	A.1.1
	È presente il verbale di consegna lavori?
	
	
	
	
	
	

	A.1.2
	È presente la nomina del Direttore lavori?
	Art. 111 
	
	
	
	
	
[image: image106.png]




	A.1.3
	È presente la nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione?
	
	
	
	
	
	
[image: image107.png]




	A.1.4
	È presente il contratto/i di subappalto e la relativa procedura di autorizzazione?
	Art. 105
	
	
	
	
	
[image: image108.png]




	A.1.5
	Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi?
	
	
	
	
	
	

	A.1.6
	Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP e sono adeguatamente motivate?
· modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

· modifiche per lavori supplementari che si resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

· variazioni in corso d’opera (VCO): modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;

· modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all’aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D;

· modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche;

· modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall’art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto;
· modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.


	art. 106

c. 1, lett. a)

c. 1, lett. b)

c. 1, lett. c)

c. 1, lett. d)

c. 1, lett. e) e c 4

c.2

c.12
	
	
	
	
	
[image: image109.png]




	A.1.7
	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35?
	art. 106, c. 5
	
	
	
	
	
[image: image110.png]




	A.1.8
	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, è presente la comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?
	art. 106, c. 8
	
	
	
	
	
[image: image111.png]




	A.1.9
	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga?
	art. 106, c. 11
	
	
	
	
	
[image: image112.png]




	A.1.10
	Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza?
	art. 106, c. 14
	
	
	
	
	

	A.1.11
	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante?
	art. 106, c. 14
	
	
	
	
	

	A.1.12
	È presente la nomina del collaudatore/i (da uno a tre)?
	art. 102, c. 6
	
	
	
	
	
[image: image113.png]




	A.1.13
	È presente il certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione?
	art. 102, c. 8 Decreto MIT
	
	
	
	
	
[image: image114.png]




	A.1.14
	Il contratto si è concluso nei tempi previsi?
	
	
	
	
	
	

	A.2
	Appalto servizi e forniture
	
	
	
	
	
	

	A.2.1
	È presente il verbale di inizio attività?
	
	
	
	
	
	

	A.2.2
	È presente la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto?
	Art. 111 
	
	
	
	
	
[image: image115.png]




	A.2.3
	È presente il contratto/i di subappalto ed è stata rispettata la relativa procedura di autorizzazione?
	art. 105
	
	
	
	
	
[image: image116.png]




	A.2.4
	(Con riferimento ai servizi) Qualora sia prevista una limitazione al subappalto essa è giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di servizi?
	
	
	
	
	
	

	A.2.5
	Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP e sono adeguatamente motivate?
· modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

· modifiche per lavori supplementari che si resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

· variazioni in corso d’opera (VCO): modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;

· modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all’aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D;

· modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche;

· modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall’art. 35 e non supera il 10% del valore iniziale del contratto.

· modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.


	art. 106

c. 1, lett. a)

c. 1, lett. b)

c. 1, lett. c)

c. 1, lett. d)

c. 1, lett. e) e c 4

c.2

c.12
	
	
	
	
	
[image: image117.png]




	A.2.6
	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35?
	
	
	
	
	
	
[image: image118.png]




	A.2.7
	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, È presente la comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento?
	art. 106, c. 8
	
	
	
	
	
[image: image119.png]




	A.2.8
	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga?
	art. 106, c. 11
	
	
	
	
	
[image: image120.png]




	A.2.9
	Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza?
	art. 106, c. 14
	
	
	
	
	

	A.2.10
	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante?
	art. 106, c. 14
	
	
	
	
	

	A.2.11
	È presente la nomina del verificatore/i?(da uno a tre)
	art. 102, c. 6
	
	
	
	
	
[image: image121.png]




	A.2.12
	È presente il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione?
	art. 102, c. 8 Decreto MIT
	
	
	
	
	
[image: image122.png]




	A.2.13
	Il contratto si è concluso nei tempi previsti?
	
	
	
	
	
	

	A.2.14
	Sono state espletate, ove previsto, le procedure legate all’applicazione di penali?
	
	
	
	
	
	


Numero rendiconto: _____________________ (per il controllore: inserire il numero del rendiconto nel campo note)
Data: ____________________

Firma: ________________________

Tabella riepilogativa delle deroghe al Codice derivanti da:

- decreto “Semplificazioni bis”, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure LEGGE DI CONVERSIONE?
- decreto “Semplificazioni”, D.L 76 del 16.07.2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 (in vigore dal 15.09.20), per le determinazioni a contrarre adottate tra il 16 luglio 2020 e il 31 luglio 2021. Il regime derogatorio è in vigore sino al 31.12.2021

- decreto “Sblocca Cantieri”, D.L. 32 del 18.04.2019 convertito in legge n. 55/2019, le cui disposizioni sono state confermate dal Decreto Semplificazioni: in vigore sino al 31.12.2021 
	

	Decreto Sblocca Cantieri 

	Articolo 59 – Scelta delle procedure e oggetto del contratto
	L’appalto congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori è ammesso sino al 31.12.21

	Articolo 77 – Commissione giudicatrice
	L’iscrizione all’albo ANAC degli esperti chiamati a formare le commissioni giudicatrici è sospesa sino al 31.12.21; i commissari sono individuati dalla stazione appaltante 

	Articolo 105 - Subappalto
	Fino al 31.12.21, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (comma 5)
Fino alla medesima data, sono altresì sospesi: l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori e le verifiche in sede di gara di cui all’articolo 80 sul subappaltatore 
Nota: Si segnala la sentenza della Corte di Giustizia europea, quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18 che dispone la contrarietà alle direttive europee di tale limitazione. A fronte di tale decisione, la stazione appaltante dovrebbe disapplicare il comma 5 dell’articolo 105 del codice dei contratti pubblici, in particolare, per le procedure soprasoglia e per le procedure sottosoglia in cui sia comprovato un interesse transfrontaliero certo.
Si segnala inoltre che i servizi della Commissione ( note ARES ( 2022) 3859154 del 23 maggio 2022 e (2022) 5548090 del 3 agosto 2022) ritengono che la limitazione del subappalto non comporti un'irregolarità con incidenza finanziaria (pertanto non è richiesta alcuna quantificazione né rettifica) nei seguenti casi:

 Appalti di forniture (al di fuori dell'ambito del subappalto)

 Limitazione del subappalto non astratta, ma differenziata o giustificata nel bando e/o nella documentazione di gara, a seconda del tipo di lavori/servizi

 Appalti soggetti alle vecchie direttive precedenti a quelle del 2004 (ossia la direttiva 93/37 o precedenti)

 Aggiudicazione diretta

 Contratti con lavoratori autonomi (ingegneri, architetti, contabili, ecc.).

Inoltre, nel caso di contratti che sono già stati oggetto di rettifiche finanziarie forfettarie di almeno il 5 % per altre violazioni delle norme in materia di appalti pubblici, le rettifiche applicate consentirebbero di coprire l'irregolarità derivante dalla limitazione ingiustificata del subappalto e pertanto non sarebbero necessarie ulteriori rettifiche in relazione al subappalto.

	Decreto Semplificazioni

	Articolo 32 – Fasi delle procedure di affidamento
	Le procedure di affidamento possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, la Stazione appaltante provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

Sono autorizzate la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

	Articolo 36 – Contratti sottosoglia
	➤ Termini massimi di aggiudicazione:

 • 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto;

• 4 mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto.

Il mancato rispetto dei termini può essere valutato ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento.

➤ Soglie: 

LAVORI

150.000 €: affidamento diretto 

Da 150.000 € a 350.000 €: procedura negoziata, senza bando (art. 63), previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, 5 inviti;

Da 350.000 € a 1.000.000 €: procedura negoziata, senza bando (art. 63), previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, 10 inviti;

Da 1.000.000 € fino alla soglia (ad oggi, 5.350.000 €): procedura negoziata, senza bando (art. 63), previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, 15 inviti;

SERVIZI E FORNITURE
75.000 €: affidamento diretto 

Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all’art. 35): procedura negoziata, senza bando (art. 63) previo avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, 5 inviti.

SERVIZI TECNICI (art. 157 c.2)

75.000 €: affidamento diretto

Da 75.000 € a 214.000 € (o soglie speciali di cui all’art. 35): procedura negoziata, senza bando (art. 63) previo avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, 5 inviti ad offerta economicamente più vantaggiosa.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

➤ Garanzie provvisorie: 

Non sono richieste le garanzie provvisorie salvo ragioni particolari in ordine alla specificità dell’appalto e con importi dimezzati.

➤ Offerte anomale: 

Prevista l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso anche se il numero di offerte ammesse è superiore a 5.

	Articolo 60 – Procedure aperte
	➤ Riduzione dei termini di gara e aggiudicazione:

- Termini massimi per aggiudicare: 6 mesi dalla determina di indizione. 

- Facoltà di applicazione senza motivazione dei termini ridotti di pubblicazione nei casi di urgenza 

- Termine massimo di aggiudicazione per le offerte presentate entro il 22.02.20: 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l’operatore economico.

Nel sopra soglia si procede con:

• procedura ordinaria per lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza”;

• procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria (tra le altre), le stazioni appaltanti possono per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare “in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale”, quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che in materia di subappalto.

	Articoli 107 – Sospensione 
	➤ Sospensione dei lavori sopra soglia solo per:

• Cause previste da leggi penali, antimafia ecc.: si procede per la risoluzione se non vi sono condizioni per proseguire i lavori con altro designato in caso, ad esempio, di ATI.

• Gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza COVID-19 (da parte del comitato tecnico esecutivo obbligatorio)

• Gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera (da parte del comitato tecnico esecutivo obbligatorio)

• Gravi ragioni di pubblico interesse 

• Derogate le sospensioni per motivi meno gravi decise anche solo dal RUP

Per i contratti in fase di esecuzione: emissione di SAL parziali entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, al rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza e al riconoscimento di un periodo di proroga alle imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento che vengono ricondotte alla “causa di forza maggiore” di cui all’art. 107 del Codice dei contratti pubblici.

	Articolo 108 - Risoluzione
	➤ Risoluzione dei lavori sopra soglia solo:

• se la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo (fallimento, crisi…), non può procedere neanche con un componente del raggruppamento che abbia i requisiti per le lavorazioni mancanti, (risoluzione di diritto). In tal caso si interpella la graduatoria alle condizioni proposte dall’operatore interpellato o si avvia nuova procedura di gara.

• in caso di ritardo per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo contrattuale da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 

• Derogate una serie di cause di risoluzione per motivi meno gravi

	Decreto Semplificazioni bis

	Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC
	4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali ((dell'offerta, di criteri)) orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, ((l'inclusione lavorativa delle persone disabili,)) la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. 

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente 

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ((al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4)), commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. 
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti ((dei requisiti di partecipazione)) di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

	Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici
	2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 (negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonchè al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. 

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

	Art. 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto
	1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

 b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.»; 2) al comma 14, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.». 

2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»; b) il comma 5 e' abrogato; ((b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81»; c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.».

	Art. 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
	2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione ((delle determinazioni)) relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l’unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonchè al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. 
3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

	Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
	1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ((e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;)) 2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; b) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, le parole «agli articoli 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»; ((b-bis) all'articolo 2-ter:)) ((1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»;)) c) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; ((2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interrogazioni» sono inserite le seguenti: «, anche demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,»;)) d) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, le parole «su determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «su parere»; e) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «ciascuna di esse nomini uno o due componenti» sono inserite le seguenti: «, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,»; 3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione ((del collegio)) consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»; 4) al comma 7, il secondo periodo e' soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»; 5) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, ((deflativi)) e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente»; f) all'articolo 8, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; ((f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) ((«2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento; c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»;)) g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020. 
3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge ((n. 76 del 2020)) nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.


� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








21

[image: image131.jpg]


_1533724235

_1534677716

_1533724191

