## Slide 1
Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027
7.1.d Informativa su progetti avviati e di futura realizzazione -OP1 - Digitalizzazione e connettività digitale
Informativa sulle Operazioni pianificate di importanza strategica
A cura del dott. Valter MOMBELLI
Dipartimento innovazione e agenda digitale
Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027
Bard, 20 novembre 2025

## Slide 2
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025
Ambiti di intervento di competenza del Dipartimento innovazione e agenda digitale
OP1 - Un'Europa più intelligente
RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
Azione a.ii.1 Sostegno alla digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione
Azione a.ii.2 Supporto all'introduzione di tecnologie digitali nelle imprese
RSO1.5. Rafforzare la connettività digitale
Azione a.v.1 Infrastrutture a supporto della digitalizzazione
Sotto-azione a.ii.1.a. Creazione del CERT-PA regionale e realizzazione di una infrastruttura trasversale di sicurezza a livello di rete dati e di virtualizzazione delle postazioni di lavoro a protezione delle singole reti e dei dati degli enti pubblici della PA regionale
Sotto-azione a.ii.1.b Introduzione di una Data Strategy per la Valle d’Aosta per il pieno utilizzo e diffusione dei dati
Sotto-azione a.ii.1.c Digitalizzazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese

## Slide 3
Progetto complesso “DATACENTER UNICO REGIONALE – RESILIENZA CYBER”
importo complessivo: €2.400.000,00
approvato con DGR n. 784 in data 17 luglio 2023
si compone dei seguenti progetti:
    Datacenter unico regionale - infrastruttura VDI (Virtual Desktop Infrastructure);
    Datacenter unico regionale – potenziamento sistemi di cyber sicurezza perimetrale del Datacenter;
    Rafforzamento capacità di risoluzione e prevenzione degli incidenti CYBER – CSIRT VDA.
Progetti approvati sul PR Valle d’Aosta FESR 2021/2027
˃ RSO1.2. - Azione a.ii.1 – Sotto-azione a.ii.1.a.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 4
DATACENTER UNICO REGIONALE - INFRASTRUTTURA VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE):
progetto concluso al 31/12/2024;
obiettivo: valorizzare ulteriormente ed estendere i servizi erogati dal Datacenter Unico Regionale (DCUR) con l’implementazione di una infrastruttura abilitante alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione tramite la messa a disposizione di servizi VDI (Virtual Desktop Infrastructure), che facilitano l’operatività degli uffici sia durante il lavoro agile che in caso di mobilità garantendo la necessaria sicurezza a livello informatico;
importo complessivo: € 600.000,00;
collaudo definitivo: 29/05/2024;
pagamenti: € 573.425,28
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 5
DATACENTER UNICO REGIONALE – POTENZIAMENTO SISTEMI DI CYBER SICUREZZA PERIMETRALE DEL DATACENTER:
conclusione progetto prorogata al: 31/03/2026;
obiettivo: accrescere il livello di cybersicurezza del Data Center Unico Regionale (DCUR), attraverso il potenziamento della protezione perimetrale e il monitoraggio di sicurezza;
importo complessivo: € 1.030.000,00;
pagamenti: € 186.730,16 (ottobre 2025);
in fase di predisposizione SAL finale: per importo di € 850.000 ca
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 6
RAFFORZAMENTO CAPACITA DI RISOLUZIONE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI CYBER – CSIRT VDA:
approvato con DGR n. 774 in data 23 giugno 2025;
obiettivo: accrescere il livello di cybersicurezza del Data Center Unico Regionale (DCUR) attraverso un team in grado di reagire tempestivamente alle emergenze di tipo cibernetico, oltre alla realizzazione di una infrastruttura di protezione delle singole reti e dei dati degli enti pubblici della PA regionale;
importo complessivo: € 770.000,00;
il progetto è strettamente legato alla conclusione del progetto PNRR «Potenziamento resilienza cyber per la PA locale della Valle d’Aosta» nell’ambito della Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” approvato da ACN (Autorità per la Cybersicurezza Nazionale) per un importo di € 920.000,00. Il progetto prevede, tra i vari deliverables, anche la stesura del modello centralizzato di gestione della sicurezza degli Enti del territorio (SOC) e di azione coordinata del sistema (CERT-PA/CSIRT regionale) e relativo piano strategico evolutivo di attuazione.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 7
Progetto “DATACENTER UNICO REGIONALE – ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA NELL’AMBITO DELLA DATA STRATEGY REGIONALE”
approvato con DGR n. 775 in data 23 giugno 2025;
conclusione prevista: 31/12/2027;
obiettivo: adeguare il Data Center Unico Regionale dal punto di vista della capacità di calcolo e di archiviazione dati necessari all’erogazione dei nuovi servizi in corso di realizzazione nell’ambito dei progetti del PR FESR 2021-2027, del PNRR e del Progetto Bandiera;
importo complessivo: € 1.500.000,00.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 8
Progetto “POTENZIAMENTO DELLA DATA STRATEGY REGIONALE”
approvato con DGR n. 269 in data 18 marzo 2024;
obiettivo: realizzare un apposito portale della Data strategy con funzione di supporto alle decisioni di natura politica-strategica, programmatiche, tecniche e di miglioramento dell’azione amministrativa, attraverso l’integrazione di tipologie diverse di dati collocati su diverse piattaforme e applicativi;
Risultati attesi: - abilitazione di un portale per la Data Strategy; - implementazione di banche dati correlate ad un nuovo strumento per la gestione dei dati (Dataware house); - ridisegno dei flussi dei dati dalla loro generazione all’utilizzo (Data design); - individuazione dei ruoli connessi alla produzione e alla gestione dei dati (Data Governance); - consapevolezza del valore dei dati, dell’importanza di una corretta gestione e delle opportunità derivanti dall’integrazione dei dati di diversa natura (Empowerment); - avvio di un percorso di integrazione tra il Data Warehouse (DWH) ed il Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT) e messa a disposizione di nuovi strumenti per organizzare il patrimonio informativo su mappa.
Importo complessivo: € 800.000,00;
Pagamenti: € 283.754,43.
˃ RSO1.2. - Azione a.ii.1 – Sotto-azione a.ii.1.b.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 9
Operazione di Importanza Strategica “DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI RIVOLTI A CITTADINI E IMPRESE”
le Operazioni di Importanza Strategica (OIS) sono state definite dall’articolo 2 del Reg. (UE) 2021/1060;
i progetti strategici sono quelli più rappresentativi e forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di policy del Programma;
l’Operazione di Importanza Strategica individuata dal PR Valle d’Aosta FESR 2021/2027 è collocata nell’ambito dell’azione a.ii.1. «Sostegno alla digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione» ed è intitolata «Digitalizzazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese»;
˃ RSO1.2. - Azione a.ii.1 – Sotto-azione a.ii.1.c.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 10
tale operazione prevede di sostenere, in sinergia con gli interventi promossi a valere sul PNRR:
sia il potenziamento di carattere strutturale delle infrastrutture abilitanti (quali ad esempio le piattaforme) necessarie a supportare servizi altamente performanti;
sia allo sviluppo di banche dati e servizi rivolti a cittadini e imprese, in coerenza con la pianificazione e la regolamentazione di settore.
tale operazione si compone delle seguenti progettualità:
progetto «Valle d’Aosta Web - VdA Web», approvato con DGR n. 868 del 29 luglio 2024;
progetto «VDAPay», approvato con DGR n. 906 del 6 agosto 2024;
progetto «Valle d’Aosta Doc - VdADoc» (primo stralcio), approvato con DGR n. 940 del 12 agosto 2024;
progetto «Valle d’Aosta Doc - VdADoc» (secondo stralcio), non ancora approvato.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 11
VALLE D’AOSTA WEB – VDA WEB
consiste nel rifacimento del sito istituzionale regionale per migliorare il servizio di informazione verso cittadini e imprese e il rapporto tra PA e cittadini;
obiettivo: rispondere ai dettami normativi aggiornati, rendere il nuovo sito Web fruibile da mobile e utilizzabile da parte degli utenti che fanno uso di tecnologie assistive, permettere di omogeneizzare l’immagine della Regione, al momento frammentata, e di aumentare il numero di cittadini soddisfatti che utilizzano il sito. Il rifacimento del sito internet regionale, principale veicolo di accesso alle informazioni e ai servizi dell’Amministrazione, contribuirà a incrementare ulteriormente la percentuale di valdostani che usano lo strumento digitale per interagire con la Pubblica amministrazione;
Importo complessivo: € 1.837.660,00;
Pagamenti: € 82.936,66.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 12
VDAPAY
consiste nell’adozione di una piattaforma per la gestione della riscossione tramite PagoPA per Regione e altri enti creditori regionali;
obiettivi: predisporre un sistema per la gestione dei pagamenti degli enti pubblici regionali che consenta alla Regione di continuare a svolgere il ruolo di Intermediario Tecnologico nei confronti di PagoPA e di aggregare gli enti territoriali, diffondendo in maniera organica le evoluzioni funzionali e di processo promosse da PagoPA stesso. Tale implementazione permetterebbe al cittadino di disporre di un unico strumento di gestione semplice e sicuro all’interno del quale poter gestire tutti i pagamenti e consultare semplicemente il proprio estratto conto dei pagamenti effettuati verso gli enti della Valle d’Aosta. La nuova piattaforma permetterà l’interoperabilità tra i vari sistemi coinvolti: il sistema PagoPA e i sistemi informatici regionali amministrativo-contabili e i sistemi periferici di gestione di singole entrate regionali;
Importo complessivo: € 1.909.960,00;
Pagamenti: € 82.664,53.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 13
VALLE D’AOSTA DOC – VDA DOC
consiste nell’evoluzione del sistema di gestione documentale e di conservazione digitale della Regione autonoma Valle d’Aosta a supporto della trasformazione digitale, per favorire l’erogazione di servizi online aggiornati e integrati a cittadini e imprese. Il Codice dell’amministrazione digitale (Capo I, Sezione II) introduce il concetto di cittadinanza digitale: i nuovi diritti digitali devono quindi essere supportati da strumenti e processi integrati nei servizi forniti dalla Pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
obiettivi: contribuire al processo di transizione digitale dell'ente regionale, promuovere il processo di transizione digitale dell'Amministrazione regionale, supportare, tramite l’evoluzione del sistema di gestione e documentale e conservazione digitale, l’efficientamento dei servizi online erogati a cittadini e imprese, migrare gli archivi digitali dell’Amministrazione regionale alla versione aggiornata dell’applicativo GED-Acta, implementare il servizio di conservazione digitale dei documenti informatici, realizzare un digital hub regionale dei dati anagrafici e svilupparne le componenti di interoperabilità, definire un modello organizzativo e una proposta tecnologica evolutiva per la gestione documentale dell’Amministrazione regionale;
Importo complessivo: € 600.410,00;
Pagamenti: € 34.011,33.
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 14
Progetto “VOUCHER DIGIT VDA – Supporto alla digitalizzazione delle MPMI valdostane”
approvato con DGR n. 409 in data 14 aprile 2025;
il progetto si propone di supportare il tessuto economico locale nel percorso della “doppia transizione” con particolare attenzione alla digitalizzazione delle imprese e ai rischi connessi alla non adeguata protezione dei sistemi informatici aziendali. Le attività previste, destinate a MPMI (Micro Piccole Medie Imprese), si possono così riassumere nell’erogazione di contributi a fondo perduto (voucher) per facilitare la transizione digitale;
la Chambre Valdôtaine (Beneficiario) ha approvato il bando per la concessione dei voucher:
https://www.ao.camcom.it/it/pid-punto-impresa-digitale/voucher-punto-impresa-digitale
importo dei voucher: ogni impresa può ottenere un voucher con un importo massimo di 15.000,00 euro;
intensità dell'agevolazione: il voucher può coprire fino all'70% delle spese ammissibili;
investimento minimo: per poter beneficiare del voucher, è richiesto un investimento minimo di 5.000,00 euro;
importo complessivo: € 1.000.000,00
˃ RSO1.2. - Azione a.ii.2
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 – 20 novembre 2025

## Slide 15
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Comitato di Sorveglianza PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027
Bard, 20 novembre 2025